# RELATÓRIO TÉCNICO, DESCRITIVO E COMPROBATÓRIO
DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cliente: Brücker Printers
Desenvolvedor: Maxwell Rigo Moraes
Projeto: Desenvolvimento, Publicação e Estruturação Técnica do Website Institucional
Domínio: https://bruckerprinters.com.br

Este documento tem como finalidade registrar, comprovar e detalhar, de forma clara, didática e acessível, todos os serviços técnicos, estratégicos e operacionais realizados no desenvolvimento do site institucional da empresa Brücker Printers.

O conteúdo foi elaborado para que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico em Tecnologia da Informação, consiga compreender exatamente o que foi feito, por que foi feito e qual o impacto prático de cada etapa para a presença digital da empresa.

## 1. Planejamento e Estruturação Inicial do Projeto

Antes do início do desenvolvimento, foi realizado um levantamento das necessidades da empresa, com foco na criação de uma presença digital profissional, confiável e alinhada ao segmento de venda e locação de impressoras Ricoh.

Foram considerados fatores como público-alvo, concorrência, clareza das informações, facilidade de contato e fortalecimento da credibilidade da marca no ambiente online.

## 2. Desenvolvimento Técnico do Website

O site foi desenvolvido integralmente do zero, utilizando tecnologias web padrão (HTML, CSS e JavaScript), sem o uso de plataformas prontas ou sistemas de gerenciamento de conteúdo, como WordPress.

Essa abordagem garante:
- Maior desempenho e velocidade de carregamento
- Maior segurança
- Menor dependência de atualizações de terceiros
- Controle total do código-fonte
- Facilidade de manutenção futura

## 3. Estrutura Completa de Páginas

O site foi organizado de forma lógica e intuitiva, contendo as seguintes páginas principais:

3.1 Página Inicial (Home)
- Apresentação institucional da empresa
- Destaque dos principais serviços
- Comunicação clara dos diferenciais
- Chamadas diretas para contato via WhatsApp

3.2 Página de Impressoras
- Listagem dos modelos de impressoras Ricoh trabalhados pela empresa
- Revisão técnica completa das especificações
- Correção de inconsistências técnicas previamente existentes
- Organização das informações de forma clara para o cliente final

## 4. Conteúdo Textual e Revisão Técnica

Todo o conteúdo textual do site foi revisado e ajustado com foco em:
- Clareza de comunicação
- Linguagem comercial acessível
- Correção técnica das informações
- Adequação ao público-alvo

As descrições técnicas das impressoras foram analisadas individualmente, garantindo que apenas informações corretas e relevantes permanecessem publicadas.

## 5. Identidade Visual e Organização Visual

O layout do site respeita a identidade visual da Brücker Printers, utilizando cores institucionais, contraste adequado, tipografia legível e organização visual profissional.

O design foi planejado para transmitir profissionalismo, confiança, seriedade comercial e facilidade de navegação.

## 6. Hospedagem e Publicação do Site

Foi realizada toda a configuração da hospedagem na empresa HostGator, incluindo:
- Criação e vinculação do domínio bruckerprinters.com.br
- Envio dos arquivos do site para o servidor
- Ajustes de diretórios e permissões
- Testes completos de acesso

Também foi acompanhado o período de propagação do domínio, processo normal que ocorre após alterações de DNS.

## 7. Certificado de Segurança (SSL / HTTPS)

O site foi configurado com certificado de segurança SSL, garantindo a utilização do protocolo HTTPS.

Isso proporciona navegação segura, proteção de dados, maior confiança do visitante e melhor avaliação pelo Google.

## 8. Estruturação de E-mails Profissionais

Foram criadas contas de e-mail profissionais utilizando o domínio da empresa, incluindo:
- contato@bruckerprinters.com.br
- pamelazw@bruckerprinters.com.br
- lucianozw@bruckerprinters.com.br

Os e-mails foram configurados com redirecionamento para uma conta central (bruckerparts@gmail.com), possibilidade de resposta utilizando o endereço profissional, ajustes para evitar problemas de entrega (spam) e integração com serviços de e-mail externos.

## 9. Otimização para Buscadores (SEO)

Foram aplicadas práticas fundamentais de SEO (Otimização para Motores de Busca), incluindo:
- Definição correta de títulos das páginas
- Criação de descrições adequadas para os resultados do Google
- Uso correto de cabeçalhos
- Criação e validação do arquivo sitemap.xml
- Criação do arquivo robots.txt

Essas ações permitem que o site seja corretamente compreendido e indexado pelos mecanismos de busca.

## 10. Integrações com Ferramentas do Google

O site foi preparado para integração com o Google Analytics e o Google Search Console, permitindo o acompanhamento contínuo do crescimento da presença digital da empresa.

## 11. Testes, Ajustes e Validação Final

Após a publicação, foram realizados testes completos de funcionamento, incluindo:
- Navegação entre páginas
- Funcionamento de links
- Compatibilidade com dispositivos móveis
- Velocidade de carregamento
- Funcionamento do HTTPS

Todos os ajustes necessários foram aplicados até a validação final do projeto.

## 12. Considerações Importantes sobre Resultados no Google

O aparecimento do site nas buscas do Google não ocorre de forma imediata. A indexação é um processo gradual, que depende de fatores externos como o tempo de existência do domínio, a concorrência no segmento e atualizações dos algoritmos do Google.

O site foi entregue totalmente preparado para esse processo.

## 13. Valores e Informações Financeiras

A tabela de valores refere-se aos custos relacionados à hospedagem do site na empresa HostGator.



O plano escolhido foi o Plano P, pago à vista, via PIX, no valor de R$ 394,14, correspondente à hospedagem do site pelo período de 3 (três) anos.

Todos os valores pagos e datas de vencimento podem ser acompanhados diretamente no portal financeiro da HostGator.

## 14. Desempenho do Site (Performance)

O desempenho do site foi avaliado por meio de ferramentas técnicas de análise, que medem a qualidade da experiência do usuário tanto em computadores (desktop) quanto em dispositivos móveis (mobile).

Esses indicadores analisam fatores como:
- Tempo de carregamento das páginas
- Estabilidade visual durante o carregamento
- Resposta às interações do usuário
- Otimização de imagens e arquivos

Valores elevados de desempenho indicam que o site carrega rapidamente, oferece uma navegação fluida e proporciona uma melhor experiência ao visitante. Isso é importante porque:
- Usuários tendem a abandonar sites lentos
- Sites rápidos transmitem maior profissionalismo
- O Google utiliza a performance como fator de ranqueamento

A distinção entre Desktop e Mobile é relevante, pois o comportamento do usuário e as limitações de conexão e hardware variam conforme o dispositivo utilizado.

Mobile

Desktop

## 15. Encerramento e Validação do Serviço

Com a conclusão das etapas descritas neste documento, o projeto do site institucional da Brücker Printers é considerado tecnicamente entregue, funcional e validado.

Este relatório serve como comprovação formal dos serviços prestados até a presente data.

Parte importante: SENHAS

1 . Aqui estão todas as senhas e acessos criados durante a criação do site.

https://financeiro.hostgator.com.br/

Usuário: lucianozw@icloud.com
Senha: Brucker!Web2026

Neste site se tem acesso ao que foi pago referente à hospedagem do site e domínio.

2. Senhas referentes aos e-mails criados no cPanel do HostGator (contato, pamelazw e lucianozw)

contato@bruckerprinters.com.br
senha: EVNkWgHMZ4C8

pamelazw@bruckerprinters.com.br
senha: EPM1OAQRT93H

lucianozw@bruckerprinters.com.br
senha: KIDRTRGQ6IZM

SERVIÇO DE MONITORAMENTE E MANUTENÇÃO OFERECIDO